Техническое задание

на разработку автоматизированной системы «Копилка»

Утверждаю: 	АО «Капитал»		(Заказчик) Согласовано: 		ИП Замула Е.С.	(Разработчик)

- Общие сведения

Полное наименование системы: Автоматизированная система «Копилка» с кэшбэком и автоматическим инвестированием.

Условное обозначение: АС «Копилка». Шифр темы: НБИбд-01-23.

Заказчик: АО «Капитал» Разработчик: ИП Замула Е.С.

Основание для разработки: проектная документация и бизнес-план проекта «Копилка». Плановые сроки выполнения работ: сентябрь – декабрь 2025 года.

Источники финансирования: собственные средства заказчика, возможное привлечение венчурного капитала.

# Цели и назначение создания системы

  - Цели создания

Целью является разработка автоматизированной системы, обеспечивающей привычку

регулярных инвестиций у пользователей путем автоматического накопления и интеграции с кэшбэком и инвестиционными инструментами. Основные показатели достижения целей:

    - минимизация усилий пользователя для сбережений;

    - доступность даже при низких доходах;

    - повышение финансовой грамотности населения;

    - рост вовлеченности пользователей через геймификацию.

# Назначение системы

АС предназначена для автоматизации процессов управления личными финансами: накоплений, получения кэшбэка, автоматического инвестирования и визуализации целей.

Система обеспечивает безопасное взаимодействие с платежными сервисами, а также предоставляет пользователю удобный интерфейс для анализа и контроля финансов.

# Характеристика объекта автоматизации

Объектом автоматизации являются процессы управления личными финансами пользователей, включая:

- накопление средств (округления, автопереводы);

- учет и начисление кэшбэка;

- автоматическое инвестирование средств;

- ведение истории транзакций и целей;

- аналитика и прогнозирование.

Условия эксплуатации:

- веб-сервис и мобильное приложение, работающие в условиях постоянного интернет- соединения;

- поддержка браузеров (Chrome, Firefox, Safari, Edge);

- мобильные платформы (iOS, Android).

Целевая аудитория: физические лица (18–45 лет), преимущественно молодежь и начинающие инвесторы.

# Требования к автоматизированной системе

  - Требования к структуре системы

Система должна включать следующие подсистемы:

    - «Копилка» (накопления и цели);

    - «Кэшбэк» (интеграция с партнерами и начисления);

    - «Инвестиции» (портфели и автоматическое распределение средств);

    - «Личный кабинет» (управление профилем, аналитика);

    - «Служба поддержки» (FAQ, чат-бот, тикет-система).

Система должна взаимодействовать с внешними API: платежные системы, биржевые сервисы, партнерские магазины.

# Требования к функциям

Ключевые функции системы:

    - Регистрация и авторизация пользователей (включая OAuth и двухфакторную аутентификацию);

    - Привязка карт и банковских счетов;

    - Автоматическое округление транзакций и перевод в «Копилку»;

    - Начисление кэшбэка от партнеров;

    - Автоинвестирование накопленных средств в портфель;

    - Ведение истории транзакций;

    - Отображение аналитики (графики, прогресс-бары);

    - Возможность ручного пополнения и снятия средств.

# Требования к видам обеспечения

Математическое обеспечение: алгоритмы прогнозирования доходности, расчета кэшбэка, распределения активов.

Информационное обеспечение: база данных пользователей, транзакций, целей и портфелей.

Лингвистическое обеспечение: поддержка русского и английского языков, возможность расширения.

Программное обеспечение: веб-фреймворк (Django/Node.js), мобильные приложения (Kotlin/Swift).

Техническое обеспечение: серверы с возможностью масштабирования, облачный хостинг. Организационное обеспечение: регламент работы службы поддержки.

Методическое обеспечение: инструкции для пользователей и администраторов.

# Общие технические требования

    - Доступность системы: не менее 99% времени;

    - Время отклика интерфейса: до 2 секунд;

    - Защита данных: соответствие требованиям 152-ФЗ, шифрование SSL/TLS;

    - Поддержка API для интеграции с внешними сервисами;

    - Использование нейросетевых технологий для персональных рекомендаций;

    - Интеграция с Google Analytics и другими системами мониторинга.

# Состав и содержание работ

Этапы реализации:

Сентябрь 2025: Анализ рынка, проектирование UX/UI, подготовка бизнес-модели. Октябрь 2025: Разработка прототипа, подключение платежных API, тестирование

«Копилки».

Ноябрь 2025: Добавление системы кэшбэка, разработка геймификации, внедрение первых инвестиционных инструментов.

Декабрь 2025: Бета-тестирование, оптимизация интерфейса, подготовка к запуску и рекламная кампания.

# Порядок разработки системы

Разработка осуществляется итерационно (Agile/Scrum). На каждом этапе:

- формируется рабочая версия;

- проводится тестирование;

- готовится отчет для заказчика.

Документы: прототипы, технический проект, рабочие версии, отчеты о тестировании.

# Порядок контроля и приемки

Контроль осуществляется в форме промежуточных приемок по завершению каждого этапа.

Используемые методы тестирования: функциональное, нагрузочное, интеграционное, юзабилити-тестирование.

Окончательная приемка — в декабре 2025 года после бета-тестирования.

# Требования к подготовке объекта автоматизации

Перед вводом в действие необходимо:

- организовать обучение пользователей;

- провести тестирование серверной инфраструктуры;

- обеспечить службу поддержки (чат-бот, операторы);

- подключить внешние API (банки, партнеры, биржевые сервисы).

# Требования к документированию

К системе прилагаются следующие документы:

- Руководство пользователя;

- Руководство администратора;

- API-документация для внешних разработчиков;

- Техническое описание архитектуры.

# Источники разработки

- Бизнес-план проекта «Копилка» (НБИбд-01-23 Замула).

- ГОСТ 34.602-2020 «Техническое задание на создание автоматизированной системы».

- ГОСТ 19.201 «Единая система программной документации. Техническое задание».

- Анализ конкурентов: Тинькофф Инвестиции, СберКопилка, Raiz/Acorns.

- Научные и аналитические материалы по микросбережениям и финтех-стартапам.